谢裕大唐模茶叶博物馆陈列布展及室内装修设计项目招标预告

1.1    项目概况

1.1.1工程名称：谢裕大唐模茶叶博物馆陈列布展及室内装修设计项目。

1.1.2工程位置：黄山市徽州区潜口镇坤沙村委会对面。

1.1.3设计范围：谢裕大唐模茶叶博物馆项目，是一项具有社会价值与经济价值和谐共存的公共文化建筑项目。总用地面积60000平方米，其中博物馆总建筑面积9000平方米，分3层。本项目室内设计建筑面积约6000平方米，内装拟投资3000万元。本项目的室内设计范围包括5个方面：1、展馆陈列布展设计；2、室内装饰设计；3、声光电、多媒体、展柜等专项设计；4、室内设计须配合建筑设计及布展设计功能进行深化的范围。5、主楼一二层内装概念设计。

1.1.4专业内容:博物馆布展陈列与室内装修设计。

1.1.5项目批准文件：号文。

1.1.6资金来源：自筹。

1.1.7建设规模：本项目室内设计建筑面积约6000平方米，内装拟投资3000万元。

1.1.8设计合理使用年限：   /  年。

1.1.9招标范围：包括但不限于方案调整、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、施工现场服务。

1.2   资格审查合格条件

1.2.1申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效，申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷。

1.2.2申请人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

1.2.3申请人须具备住建部颁发的建筑装饰工程设计专项甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。

1.2.4申请人委派的项目负责人须具备一级注册建筑师或建筑、装修专业高级工程师。

1.2.5  申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

1.2.6投标申请人业绩要求: 投标申请人自2012年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过3个类似业绩（类似业绩是指达到第1.2.3条所述资质方能承接的建筑面积在5000平方米或以上的博物馆布展陈列项目设计）。需同时提供如下资料：

（1）设计合同；

（2）竣工验收报告或竣工验收证明或业主出具完工使用证明。

1.2.8项目负责人业绩要求：

项目负责人自2012年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过3个类似业绩（类似业绩同1.2.6要求）。需同时提供如下资料：

（1）设计合同；

（2）提供项目图签等相关证明材料。

1.2.9关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

1.3    投标报名

1.3.1报名时间为2015年3月19日9时30分至2015年3月25日16时00分，在规定的报名时间内，申请人必须同时凭法定代表人证明书原件或复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托证明书原件（不是法定代表人本人报名时提供）、本人身份证原件到工程现场领取招标文件，逾期不受理。领取招标文件时应提交下列资料：

1.3.1.1项目负责人的身份证复印件一份。

1.3.1.2项目负责人的注册执业证书（未实行注册制度的专业可用专业技术职务资格证书代替）原件及复印件一份。

1.3.1.3填妥并盖章的《投标申请表》（见附录1、2、3）一式三份，配套的有效证明原件。

1.3.2在规定的报名期间，报名的申请人不足3名时，招标人有权：

（1）发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内，已报名申请人的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请人可根据公告的约定参与报名。

（2）依法重新招标。

1.3.3申请人报名时，如遇到招标人阻挠，可以径直向招标管理机构投诉。

1.4   费用

1.4.1工程设计费收费及方案补偿费总限额范围为：120~200万元。

各投标人根据自身实力进行报价。投标人在附录5中的报价不得超过此限额。

中标价=工程设计费总额+方案设计补偿费（未中标单位的方案设计补偿费包含在中标价内），中标人根据评标委员会对投标人的评审排序，在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标的有效投标人支付方案设计补偿费（含税金等）：

评审排序第2名3万元； 第3名2.5万元； 第4名2万元； 第5名1.5万元；

其余投标人费用自理。

1.4.2初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为100 %。

1.5    工期

1.5.1设计工期：中标人应在设计合同签订后30工作日内完成方案修改，方案确定后45工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后45工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后10工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

1.6     其他事项

1.6.1投标时是否需要提交设计模型：否。

1.6.2投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

1.7   招标人

1.7.1名称：谢裕大茶叶股份有限公司

1.7.2邮政编码、地址：246500

1.7.3联系人：叶先生、谢先生

1.7.4电话（手机）号码：13955991028  13955991031

1.7.5电子邮箱：369676018@qq.com

1.10   招标管理机构

1.10.1名称：安徽省黄山市徽州区建设工程招标管理办公室

1.10.2邮政编码、地址：246500

1.10.3电话（手机）号码：

附录1

投标申请表（申请人、资质、机构简介）

| 序号 | 内容 | 申请人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称（盖章） |  |  |
| 2 | 法定代表人 |  |  |
| 3 | 总部邮政编码、注册地址 |  |  |
| 4 | 总部电话号码 |  |  |
| 5 | 总部传真号码 |  |  |
| 6 | 总部联络人、手机号码 |  |  |
| 7 | 本地邮政编码、注册地址 |  |  |
| 8 | 本地电话号码 |  |  |
| 9 | 本地传真号码 |  |  |
| 10 | 本地联络人、手机号码 |  |  |
| 11 | 电子邮箱 |  |  |
| 12 | 法人营业执照号、营业范围 |  | 原件备查 |
| 13 | 工程设计资质证号、范围和等级 |  | 原件备查 |
| 14 | 工程勘察资质证号、范围和等级 |  | 原件备查 |
| 15 | ISO9000认证号、范围 |  | 原件备查 |
| 16 | 简介（宜300字以内） |  |  |
| 17 | 完成本项目所独有的有利条件 （宜200字以内） |  |  |
| 18 |  |  |  |

申请人：                                                                            申请日期：           年    月    日

附录2

投标申请表（投标人的业绩：需提供有效证明复印件，如：设计合同、竣工验收报告、获奖证书等，原件备查）

| 序号 | 作品、业绩、著作名称 | 简介 | 合同额（万元） | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

申请人（盖章）：                                                      申请日期：                       年    月    日

附录3

投标申请表（关键人员配备）

| 序号 | 姓名 | 专业分工 | 职务 | 专业职称 | 工龄（年） | 主要负责过的项目名称及规模（须有效证明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |

注：总负责人和负责人按本工程的实际需求填写。

申请人：                 申请日期：    年  月  日